## Slide 1: Sprint 1
Mike Brants
Tobias Van der Pulst
Thomas Vande Weghe
Simon Vermeersch

## Slide 2: Verkeerscentrum Gent - Inhoud
Vraag van de klant
Projectopdeling
Applicatiestructuur
Dataflow

## Slide 3: Vraag van de klant
Basis
  Kwalitatieve en vergelijkbare data ophalen bij de verschillende gespecificeerde bronnen

## Slide 4: Vraag van de klant
Mogelijke uitbreidingen
  Grafische weergave op kaart
  Dashboard om analyse mogelijk te maken
  Kwaliteitscontrole
  Meldingen genereren
  Bepalen oorzaak van een vertraging
  Aanbieden data via API

## Slide 5: Projectopdeling - Sprint 1
Analyse + ontwerp software
Ophalen data van 2 verschillende bronnen
  Google Maps
  Here
Representeren van data via een API
  Aanmaken van REST API (basis)
Databank aanmaken

## Slide 6: Projectopdeling – Sprint 2
Analyse dashboard
Ophalen data van verschillende bronnen
  Ophalen van data van andere bronnen
Representeren van data via een API
  Extra functionaliteiten toevoegen
    Samenvattende informatie
    Beveiliging toevoegen voor kritische aanvragen
Dashboard
  Basis
    Gebruiksvriendelijke en nuttige lay-out ontwerpen
    Huidige verkeerssituatie weergeven op kaart
    Creëren van basisinterface om analyse mogelijk te maken

## Slide 7: Projectopdeling – Sprint 3
Verdere uitwerking dashboard
Data opslaan in NoSQL om grote hoeveelheden data te kunnen opslaan
Verbeteringen aanbrengen na bespreking met klant

## Slide 8: Applicatiestructuur

## Slide 9: Applicatiestructuur
Java EE
….

## Slide 11: DataFlow

## Slide 12: Dataflow
Downstream
  Ophalen verkeerssituatie
  Databronnen
Upstream
  Ophalen opgeslagen verkeersdata
  Representeren via REST

## Slide 13: DataFlow - Downstream
1 Timer
2 DataDownloader
Bevat de methode die wordt getriggerd door de timer
3 DataSourceManager
Beheert de DataSourceAdapters
4 DataSourceAdapter
5 DataDownstreamAnalyser
Ophalen data van de desbetreffende bron
Controleert of data geldig is
5 min
Elk uur, ander interval = mogelijk
Vraagt data aan de DataSourceAdapters
GoogleMapsSourceAdapter
HereSourceAdapter
Verpakken van data in object (RouteData)
Vraagt voor elke traject data aan de DataSourceManager
Maakt meldingen aan indien nodig
6 TrafficDataDAO
Connectie met databank
7 Databank
NoSQL
Nu: MySQL
JPA

## Slide 14: DataFlow – Databronnen
Google Maps
Here
Info over de GoogleMapsAdapter
Aantal calls etc…
Info over de HereAdapter
Aantal calls etc…

## Slide 15: DataFlow - Upstream
1 REST
2 DataProvider
Zal data beschikbaar stellen aan REST
3 TrafficDataDAO
Data bereikbaar via URLs
Connectie met databank
4 Databank
NoSQL
Nu: MySQL
JPA

## Slide 16: DataFlow - REST

## Slide 18: DataFlow - REST
id | List of id's. Also the keyword all is allowed. | Long
Parameters
[ {
"name": "R4 Zelzate",
"id": 1,
"geolocations": [
{
"latitude": 51.192226,
"name": "Zelzate",
"longitude": 3.776342
}, {
"latitude": 51.086447,
"name": "Gent",
"longitude": 3.672188
}
]
} ]
Response
Ophalen trajecten
http://verkeer-2.bp.tiwi.be/api/v2/routes/{id}
GET

## Slide 19: DataFlow - REST
Ophalen verkeerdata
http://verkeer-2.bp.tiwi.be/api/v2/routes/{id}/data/{timeStart}/{timeEnd}
id | List of id's. Also the keyword all is allowed. | Long
timeStart | Begin of interval in which you want to receive data. | Timestamp
timeEnd | End of interval in which you want to receive data. | Timestamp (optional)
Parameters
GET

## Slide 20: DataFlow - REST
Response
[ {
"data": [
{ "duration": 691,
"distance": 14685,
"provider": "Here",
"timestamp": 1457176052000
}
],
"name": "R4 Zelzate",
"id": 1
} ]
Ophalen verkeerdata
GET
http://verkeer-2.bp.tiwi.be/api/v2/routes/{id}/data/{timeStart}/{timeEnd}

## Slide 21: DataFlow - REST
http://verkeer-2.bp.tiwi.be/api/v2/routes/{id}/current
Response
[ {
"data": [
{ "duration": 691,
"distance": 14685,
"provider": "Here",
"timestamp": 1457176052000
}
],
"name": "R4 Zelzate",
"id": 1
} ]
Ophalen actuele verkeerssituatie
GET

## Slide 22: DataFlow - REST
Filters
?fields=
route.name route.data route.id route.geolocations | data.providerName data.longitude data.latitude
?providerName=
GoogleMaps Here | 
Meerdere opties mogelijk, scheiden door een komma
http://verkeer-2.bp.tiwi.be/api/v2/routes/1,2,3/data/1456761535931/2456829774992/ ?fields=route.name,route.id,route.geolocations&provider=GoogleMaps,Here
Bv:

## Slide 23: Kort samengevat
Reeds verwezenlijkt
  Ophalen data
    GoogleMaps
    Here
  Representeren data via REST (basis)
Volgende sprint
  Andere adapters implementeren
  Dashboard
  Uitbreiden REST

## Slide 24: Vragen?
Mike Brants
Tobias Van der Pulst
Thomas Vande Weghe
Simon Vermeersch